**Оценка задачи тестирования заполнения справочника Товары в конфигурации Демонстрационное приложение (1.0.36.2)**

**Определим количество, содержание и время на автоматизацию кейсов для тестирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Время, мин.** |
| **1** | **Подготовка тестовых данных (загрузка характеристик товаров, поставщиков)** | **15** |
| **2** | **Создание, изменение, копирование, пометка на удаление, удаление элемента справочника с разными правами (Администратор, менеджеры, продавец)** | **120** |
| **3** | **Создание, изменение, копирование, пометка на удаление, удаление группы товаров** | **20** |
| **4** | **Добавление (из существующих), удаление характеристик товара с разными правами (Администратор, менеджеры, продавец)** | **60** |
| **5** | **Добавление, изменение, удаление изображения товара с разными правами (Администратор, менеджеры, продавец)** | **30** |

**\*Считаем, что справочник новый, но задача поставлена опытным аналитиком и выполнена опытным разработчиком, поэтому количество ошибок для нового справочника небольшое.**

**Общее время на разработку тестов:** 245 мин.

**Предполагаемое число выявленных ошибок:** 4 шт.

**Время на составления багрепортов и повторные тесты**: 25 мин. \* 4 шт. = 100 мин.

**Полный прогон тестовых сценариев:** 5 мин. \* 5 шт. = 25 мин.

**Закладываем на дополнительные траты и риски:** +20%

**ИТОГО: (245 + 100 + 25) \*1,2 ≈ 445 мин.**